## Slide 1
上一周工作内容
程序：
  完成进化场客户端、服务器联调
  完成关卡编辑器剩余功能
  完成探索地图的关卡读取、怪物生成、角色移动
  战斗数据结构修改、战斗中的玩家编队、怪物编队配置
  月神石、时代、兵营升级UI界面
  图鉴界面完成70%
  完成合成角色的引擎接入游戏，客户端、服务器联调
策划
  新手流程文档
  美术场景资源需求
  配置策划表、美术资源
美术
  海洋动物原画设计
  陆上动物模型制作（已完成8个，龟下周二完成）
  完成进化场景、探索1场景、战斗场景
编辑器
  动物大小尺寸控制
  优化游戏加载接口
  游戏加载、显示联调
本周工作内容
程序：
  进化场细节优化
  探索事件系统功能开发（宝箱、捕获、机关、友军等）
  探索过程细节优化
  战斗属性计算
  海洋时代功能开发
  完成图鉴系统
  游戏新手流程开发
策划
  探索关卡配置、
  数值计算、配置
  美术资源配置
美术
  完成初等、高等海洋生物（共9只）
  海洋（低、高）场景、探索2号3号4号场景
  陆生动物动作制作
编辑器
  动物拍照功能
  图片建立唯一索引，上传服务器、及客户端缓存
  场景、界面的图片加载、显示

## Slide 2
本版本工作进展情况
程序
  关卡事件未完成（剩余工作量2.5天）
  战斗属性计算（剩余工作量2天）
  海洋时代（剩余工作量2天）
  界面工作
  配合策划的配置工作
  各类细节优化
策划
  各类美术资源配置
  数值配置
美术
  本周完成所有模型制作工作
  本周完成所有场景工作
  动作工作量较大、会持续到16号
    目前思路是游戏配置用统一替代模型，新制作的模型每完成一个，就交到动作，做完就加入到游戏

## Slide 3
本周主要联调工作
策划+程序
  所有场景的游戏配置
  陆生动物的游戏配置
  关卡的配置
  数值体系的配置
战斗
  战斗效果的调优

## Slide 4
新版本功能时间表
模块 | 内容 | 工作
场景功能 | 海洋时代 | 调整
 | 进化场 | 新做
 | 探索 | 新做
小兵 | 材料怪捕获 | 新做
 | 材料怪属性 | 新做
 | 合成规则 | 新做
 | 兵营 | 新做
建筑 | 月神石 | 新做
 | 雷达 | 调整
 | 世界地图 | 调整
 | 图鉴 | 新做
战斗 | 战斗布阵 | 新做
 | 战斗过程 | 调整
美术 | 外显存储与优化 | 新做
 | 美术资源 | 
时间
  07.06 - 08.17
目标
  完成前期探索、合成游戏体验的修改
  实现真实动物与合成兽的世界观包装

## Slide 5
新版本美术工作量
内容 |  | 数量 | 工作内容
陆生低等动物 |  | 9 | 制作
海洋生物 | 低等 | 5 | 制作
 | 高等 | 5 | 制作
场景 | 海洋 | 1 | 调整风格
 | 家园 | 1 | 调整布局
 | 战斗 | 1 | 调整布局
 | 探索 | 1 | 调整布局
 | 进化场 | 1 | 调整布局
建筑 | 进化场 | 1 | 调整布局