## Slide 1
上一周工作内容
程序：
  合成动画
  捕获动画
  Zoom效果
  优化关卡编辑器功能
  进化场 、战斗等各功能细节优化
  进化场UI功能开发
  探索UI功能开发
策划
  探索关卡配置
  数值计算、配置
  配置策划表、美术资源
美术
  进化场、爬行动物兵营 建筑
  探索2号3号4号场景、进化场等场景迭代优化
  陆生、海洋动物动作制作
编辑器
  场景、界面的动物照片加载、显示
  新动物的部件随机算法添加
本周工作内容
程序：
  新手引导
  雷达系统加入捕获类任务
  进化场 、战斗等各功能细节优化
  UI细节优化
  各类音效、动效添加
  手机性能优化
策划
  探索关卡配置
  新手流程配置
  美术资源配置
美术
  合成动画、捕获动画优化
  各场景迭代优化
  陆生、海洋动物动作制作
编辑器
  新动物的部件随机算法添加
  合成算法手机性能优化

## Slide 2
本版本工作进展情况
程序
  新手流程开发
  各类功能的细节优化
  性能优化、BUG修改
策划
  各类配置
  每天迭代细节优化需求
美术
  优化各场景
  所有动作17号完成
每天打手机包迭代，优化手机性能
目前合成动物的合成拼接感比较明显，本周需要优化合成效果

## Slide 3
新版本功能时间表
模块 | 内容 | 工作
场景功能 | 海洋时代 | 调整
 | 进化场 | 新做
 | 探索 | 新做
小兵 | 材料怪捕获 | 新做
 | 材料怪属性 | 新做
 | 合成规则 | 新做
 | 兵营 | 新做
建筑 | 月神石 | 新做
 | 雷达 | 调整
 | 世界地图 | 调整
 | 图鉴 | 新做
战斗 | 战斗布阵 | 新做
 | 战斗过程 | 调整
美术 | 外显存储与优化 | 新做
 | 美术资源 | 
时间
  07.06 - 08.17
目标
  完成前期探索、合成游戏体验的修改
  实现真实动物与合成兽的世界观包装