## Slide 1
上一周工作内容
程序：
  新手引导
  进化场 、战斗等各功能细节优化
  UI细节优化
  各类音效、动效添加
  手机性能优化
策划
  探索关卡配置
  数值计算、配置
  配置策划表、美术资源
美术
  合成动画、捕获动画、zoom动画优化
  各场景迭代优化
  海洋动物动作制作（最后5只）
编辑器
  场景、界面的动物照片加载、显示
  新动物的部件随机算法添加
本周工作内容
程序：
  雷达系统加入捕获类任务
  战损、士兵升级功能
  飞行动物（中程）战斗效果
  UI细节优化
  细节产品化
策划
  战损、士兵升级策划设计
  飞行动物配置
  美术资源配置
美术
  飞行动物原画设计、模型制作
  浮岛2场景制作
  UI美化
编辑器
  动物居中显示算法
产品
  体验游戏，产出测试优化文档

## Slide 2
下个版本工作内容
目标
  北美玩家测试，飞行时代后的游戏通过率希望能达到30%以上
测试内容
  1.5小时的游戏内容（另外增加一个探索的日常玩法）
  测试1.5小时的玩家游戏通过率（次留可作为参考）
预计研发时间
  4周左右
版本内容
  时代：海洋2个时代、爬行动物时代、飞行动物时代
  玩法：主线探索、雷达任务、日常副本

## Slide 3
下个版本工作内容
产品内容
  产品输出修改文档，进行产品向优化工作
研发内容
  1、战损；
  2、浮岛2 地图制作【美术】
  3、飞行时代动物资源制作：9个【美术】
  4、世界地图制作【美术】
  5、UI优化【美术】
  6、表现形式优化【美术】
  7、时代切换动画表现【美术】
  8、探索地图新元素及玩法扩展；
  9、日常玩法；
  10、合成外形优化；
  11、野外及雷达捕获任务；
  12、新手流程完善
上线需求
  SDK接入
  打点接入

## Slide 4
海洋时代的调整（待定）
海洋探索玩法
  玩家初始为一只1代三叶虫
  通过摇杆在海洋里探索
玩法
  遇到同代级的敌人，发生攻击（表演），合成高一代级的动物
  遇到低代级的敌人，吞噬，代级不变，外形发生合成
  遇到高代级的敌人，需要避开，如果碰上，会模拟一个受伤的动作
代级
  越高的代级，体形会越大
这个玩法的优势
  通过战斗，可以更好的表达玩家应该追求更高的代级
  通过吞噬、攻击，传达游戏合成规则玩法，和进化场一致
  通过摇杆探索，与陆地探索保持游戏玩法的一致性