## Slide 1
上一周工作内容
程序：
  进化场细节优化
  探索事件系统功能开发（宝箱、捕获、机关、友军等）
  完成战斗布阵功能
  战斗属性计算
  海洋时代功能开发
  图鉴界面功能开发
  完成新手流程框架开发
策划
  探索关卡配置
  数值计算、配置
  配置策划表、美术资源
美术
  完成初等、高等海洋生物（共9只）
  海洋（低、高）场景
  陆生动物动作制作（5只）
编辑器
  动物拍照功能
  图片建立唯一索引，上传服务器、及客户端缓存
本周工作内容
程序：
  合成动画
  捕获动画
  Zoom效果
  雷达系统加入捕获类任务
  进化场 、战斗等各功能细节优化
  进化场UI功能开发
  探索UI功能开发
策划
  探索关卡配置
  新手流程配置
  美术资源配置
美术
  进化场、爬行动物兵营 建筑
  探索2号3号4号场景、进化场等场景迭代优化
  陆生、海洋动物动作制作
编辑器
  场景、界面的动物照片加载、显示
  新动物的部件随机算法添加

## Slide 2
本版本工作进展情况
程序
  界面工作还差进化场、探索两个系统功能UI
  各类功能的细节优化
  一些动画效果的展示（合成动画、捕获动画等）
  新手流程
策划
  各类配置
  细节优化需求
美术
  本周完成所有场景工作，并开始迭代优化制作好的场景
  动作工作量较大、会持续到17号
本周末完成手机版打包，下周每天打手机包迭代，优化手机上的性能

## Slide 3
新版本功能时间表
模块 | 内容 | 工作
场景功能 | 海洋时代 | 调整
 | 进化场 | 新做
 | 探索 | 新做
小兵 | 材料怪捕获 | 新做
 | 材料怪属性 | 新做
 | 合成规则 | 新做
 | 兵营 | 新做
建筑 | 月神石 | 新做
 | 雷达 | 调整
 | 世界地图 | 调整
 | 图鉴 | 新做
战斗 | 战斗布阵 | 新做
 | 战斗过程 | 调整
美术 | 外显存储与优化 | 新做
 | 美术资源 | 
时间
  07.06 - 08.17
目标
  完成前期探索、合成游戏体验的修改
  实现真实动物与合成兽的世界观包装