## Slide 1
2021年云歌及小游戏
规划
2021

## Slide 2
2021年小游戏团队组织构架
项目组1
项目组2
项目组3
项目组4
项目组5
项目组6
高柱
夏鹏
项目经理
研发经理
美术平台

## Slide 3
小游戏
当前团队情况 | 
程序 | 16
策划 | 7
策划（鹏哥） | 7
主美 | 1
美术-UI | 3
美术-原画 | 5
美术-模型 | 3
美术-动作 | 2
美术-特效 | 3
美术-地编 | 5
项目组团队规划
  每个项目组：3-4名程序、2-3名策划
  整体规划6个项目组，并行项目6个
  根据美术人员的配比情况，2D和3D项目占比1：1
研发周期及成本
  单项目研发周期：1-2个月 、调优期<2个月，研发运营期总体控制在3个月左右
  成本：单项目成本控制在3个月60万以内
产品预期和节奏
  产品上线后在1-2个月内至少调优测试3次，达到如下指标：
  微信：次留15%以上，7日ROI 100%
  头条：次留45%以上，7日ROI 100%
  不达标的产品不再做优化迭代

## Slide 4
2021年小游戏团队规划
 | 当前 | 增补 | 备注
程序 | 16 | 5 | 2个小游戏主程序
策划 | 7 | 2 | 招2个小游戏主策划，加强团队策划能力
策划（鹏哥） | 7 | 3 | 2个小游戏主策划
美术-UI | 3 | 1 | 高级UI
美术-原画 | 5 | 1 | 高级原画
美术-模型 | 3 |  | 
美术-动作 | 2 |  | 
美术-特效 | 3 | 1 | 高级特效
美术-地编 | 5 | 1 | 高级地编

## Slide 5
目标
  快速复刻的能力
  优秀的多项目并行统筹能力
  2D、3D成熟的程序框架、丰富的破解经验
  美术快速资源整合的能力
团队优势
2021年的业务目标
  20-25款休闲游戏
  微信小游戏优选
  目标：2款以上进入优选
  渠道
    手Q、抖音、华为、小米、OPPO、VIVO
    目标：收回研发成本
  深度合作
    与字节头部厂商深度合作
    目标： 2款以上的深度合作项目，1款以上达到字节的流水指标
季度 | 
Q1 | 5款
Q2 | 6款
Q3 | 6款
Q4 | 6款
提升美术团队输出品质
  增加UI、原画、特效高级美术，提升小游戏美术品质
  建立美术资源库，减少美术制作时间，增加优化时间
  增加梳理每周重点工作机制，美术工作更有目标性
团队建设提升

## Slide 6
项目类型
积累
  每个研发组尽量固定游戏类型，减少改变赛道的折损
  相同类型的项目，可以积累上线经验，数据对比，玩家特性
  在以上类型上，积累游戏代码、编辑器、美术资源
  射击类、第一人称射击
  模拟经营、模拟养成
  三消、消除、益智
  塔防、上帝视角实时战斗
  解谜、剧情、文字、数字
项目类型

## Slide 7
项目研发流程
上线
立项
  商务推荐
  每周评估至少10款优选APP游戏
  策划
  每周评估榜单中50款游戏
筛选
立项
  立项周期
  每月组织两次立项提案，一次3-4个，保证项目连续性
导量测试
  测试后两天内完成数据分析，并输出修改方案
  版本迭代时间小于10天

## Slide 8
高柱
美术总监
索斯机械兽
项目经理
主美
主程
主策
程序
策划
美术
执行制作人
索斯项目人员组织构架

## Slide 9
索斯项目人员组织构架

## Slide 10
感谢大家
2021
THANKS